两日开发日志

《Silent Reckoning · 1987》｜2026年8月15日—8月16日

| 项目路径 | C:\Users\Lenovo\Desktop\战棋0.5.1 |
| --- | --- |
| 本期重点 | 单位数据驱动、先手行动队列、顶部顺序条、单位像素美术规划 |
| 整体结论 | 核心数据与行动顺序逻辑已落地；正式单位像素资产与完整AP组合行动仍待继续 |

# 一、两日成果概览

| 模块 | 本次成果 | 状态 |
| --- | --- | --- |
| 单位配置 | Excel→JSON同步链路、Godot编辑器入口、玩家自定义配置界面 | 已完成 |
| 行动顺序 | 敌我统一按先手值交错行动，顶部显示与实际演算共用同一队列 | 已完成 |
| 交互反馈 | 头像点击定位、状态动画、操作音效、单位脚下呼吸定位环 | 已完成 |
| 单位美术 | 完成23种单位的阵营差异规范及两张像素造型母版 | 概念完成 |
| 组合行动 | 完整的玩家指定“移动＋攻击”AP消费流程 | 待完善 |

# 二、2026年8月15日：单位数据与配置工具

建立23种敌我单位的Excel主配置表，覆盖生命、攻击、装甲、射程、移动、视野、行动点、先手值和单位特性。

新增Excel→JSON同步流程：可通过项目根目录批处理工具直接更新，也可在Godot编辑器中执行同步。

UnitDatabase改为读取同步后的JSON数据，减少单位数值继续写死在脚本中的情况。

在开始界面加入“单位配置”入口，玩家可查看全部单位并修改允许开放的基础属性。

配置界面完成屏幕尺寸适配和纵向滚动，可显示全部单位；玩家修改值以覆盖层保存，不破坏官方默认配置。

新增开发者操作README，说明Excel修改、同步、校验和Godot加载流程。

# 三、2026年8月15—16日：顶部行动顺序条

顶部顺序条显示本回合敌我全部存活单位；暂时使用文字头像框，后续可直接替换为单位头像。

统一排序规则为：配置表先手值从高到低；相同先手值按移动速度；仍相同时按单位ID稳定排序。

TurnManager演绎阶段改为真正使用同一条敌我混合队列，支持我方—敌方—我方在同一回合内交错行动。

单位轮到行动时头像框呈金色脉冲；行动完成后打勾并变暗；轮到行动前已被击毁的单位会被跳过。

清理旧的“双方先全部移动、再统一攻击”遗留执行函数，避免显示顺序和真实演算顺序分离。

加入单位选择、顺序条定位、行动开始和行动完成等UI音效，并保留素材来源说明。

# 四、2026年8月16日：定位交互与单位高亮

修复顶部头像框点击被地图拖拽输入抢占的问题。

点击头像框后，摄像机会把目标单位移动到地图可操作区域中心，同时避开顶部顺序条、右侧战报和底部卡牌。

新增独立的2.5D金色椭圆呼吸底圈；切换头像时自动切换目标，单位死亡后自动清除。

头像定位环与地图移动/攻击选中框相互独立，不会改变玩家当前操作状态。

# 五、2026年8月16日：单位像素美术预研

确认项目美术基准为32×16等距地块、64×64建筑、深色硬轮廓、左上受光和低饱和军用配色。

指出现有128×128圆形蚀刻单位图标在缩小时模糊，且与地图和建筑的像素风格不统一。

完成华约14种、北约9种单位的造型母版和逐单位视觉锚点规范。

华约使用低矮圆润轮廓、橄榄绿和红色菱形；北约使用棱角化轮廓、森林绿、白色人字纹与蓝色识别块。

当前母版属于概念参考，预览棋盘格不是真透明层，尚未替换游戏内正式单位贴图。

# 六、验证结果

| 测试 | 检查数 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 主流程Smoke Test | 44 | 通过 |
| 单位官方配置 | 6 | 通过 |
| 玩家自定义配置 | 10 | 通过 |
| 第二关流程 | 14 | 通过 |
| 战役框架 | 61 | 通过 |

最新累计：135项检查通过。

# 七、当前限制与下一步

正式单位像素资产尚未完成：需逐个输出真透明PNG、制作必要朝向，并在Godot中验证锚点和缩放清晰度。

当前行动队列已经支持每单位依次执行，但玩家明确编排“移动＋指定攻击”的完整AP组合指令仍需继续设计。

顶部单位框目前仍以文字为主；正式单位头像应在像素模型定稿后统一替换。

建议下一阶段优先完成T-72B、M1A1、BMP-2、M2、侦察与工兵六类代表素材，再批量扩展其余兵种。