内部开发记录

Silent Reckoning·1987

暂定版本 V0.2｜两日开发文档

统计周期：2026年7月30日—7月31日

项目路径：C:\Users\Lenovo\Desktop\0.2\战棋0.2

引擎环境：Godot 4.7.1 stable｜模式：单人 PVE 原型

本阶段结论  V0.2 已从脚本绘制的平面测试地图，转向可由设计师在 Godot 场景中编辑的 2.5D 等距地图；地图、单位、标记与悬停坐标已共用同一逻辑参考系，并补齐摄像机移动、缩放和阶段提前结束功能。

# 文档目的

记录过去两天完成的设计与开发工作、涉及文件、行为变化、验证结果和后续风险。本文中的“V0.2”指游戏工程暂定版本；《关卡细化设计》V1.1 仅表示设计文档修订号，两者不可混用。

## 当前可运行状态

主场景可加载设计师绘制的 level_01.tscn，并从 Terrain 图层提取运行时地图。

当前第一关运行时地图尺寸为 28×21，场景原始 TileMap 起点为 (-10,-17)，进入战斗后被规范化为逻辑坐标。

华约与北约单位、卡牌系统、AI、胜负判定和回合系统能够随第一关正常初始化。

# 1. 两日工作总览

| 日期 | 工作主题 | 完成内容 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 7月30日 | 地图基础改造 | 导入等距像素地块；建立 TileSet、TileMapLayer 和关卡场景；统一地图坐标与 Marker；让单位渲染适配等距地图。 | 基础完成 |
| 7月31日 | 玩法与交互完善 | 加载设计关卡；动态读取地图范围与地块数据；加入摄像机移动/缩放；加入计划结束与演绎跳过。 | 可运行 |
| 7月31日 | 设计文档同步 | 把地图、坐标、高低差、关卡制作方法和第一关参考布局同步到《关卡细化设计》修订版。 | 已输出 |

## 1.1 版本范围

V0.2 的重点不是扩充兵种或制作完整十关战役，而是建立“设计师能够画地图，程序能够读取地图，战斗逻辑能够使用地图”的最小工作链。当前只以第一关验证整条链路。

## 1.2 核心工作链

设计师在 level_01.tscn 的 Terrain 图层绘制地块，并在 TileSet 中填写地块自定义数据。

MainScene 加载关卡场景，通过 Terrain.get_used_rect() 获取实际地图范围。

场景坐标被规范化为从 (0,0) 开始的内部逻辑坐标，并交给 GridManager、单位渲染器和路径系统。

玩家界面把内部坐标加 1，显示为纯数字 (X,Y)，不再使用字母纵坐标。

修改关卡后保存场景并重新运行，调试地图随已保存的 level_01.tscn 同步。

## 1.3 本阶段未扩大范围

Decorations 装饰层已建立，但暂时不绘制，等待统一美术素材。

没有在本阶段扩充新兵种、司令技能或完整多关卡场景。

没有重新制作战斗数值；本阶段主要解决地图生产与交互基础。

# 2. 7月30日：2.5D地图与坐标基础改造

## 2.1 等距地图素材接入

导入 isometric_tileset.png，并建立 isometric_terrain.tres。TileSet 使用等距四边形地块，当前地图视觉由草地、土路、石地和水域等地块组合。旧的纯色脚本网格不再承担正式地形表现。

统一方向  地块确定为 2.5D 等距四边形，不再继续生成或维护六边形地图方案。

## 2.2 关卡场景结构

Level01：第一关场景根节点。

Terrain（地块）：主要 TileMapLayer，决定地图边界与战斗地形。

Decorations（装饰）：独立 TileMapLayer，仅放置视觉装饰，目前允许为空。

Markers：存放出生点、胜利点和指挥中心等 GridMarker2D 标记。

## 2.3 地块数据化

| 自定义字段 | 类型 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| terrain_type | String | 草地、土壤、石地、水域、道路等地形类型 |
| height | Int | 五级高度 -2、-1、0、+1、+2 |
| move_cost | Float | 进入地块所需移动消耗 |
| passable | Bool | 地块是否允许通行 |
| concealment | Float | 隐蔽修正，用于视野与命中相关计算 |

## 2.4 坐标参考系统一

GridMarker2D 不再依赖手动拖动后的像素位置，而是保存 grid_coordinate。编辑器和运行时根据 Terrain 的 used_rect 起点，把地图坐标自动换算为全局像素位置。这样修改地图原点或扩展地图边界时，标记能够跟随地块更新。

内部坐标：从 (0,0) 开始，用于脚本、寻路和单位状态。

玩家坐标：从 (1,1) 开始，统一显示为数字 (X,Y)。

当前场景中的 WPSpawn_01 内部坐标为 (3,6)，玩家显示应为 (4,7)。

# 3. 7月31日：设计关卡接入与交互完善

## 3.1 使用设计师场景替代脚本测试地图

MainScene 现在直接加载 res://scenes/levels/level_01.tscn。程序查找 Terrain TileMapLayer，读取全部已使用单元格，并把地图大小、地形属性与标记传递给运行时系统。LevelDatabase 仍保存关卡单位、事件和胜负数据，但不再作为第一关视觉地形的来源。

地图尺寸由 get_used_rect() 动态产生，不再固定为 20×15。

当前读取结果为 28×21，原始起点 (-10,-17) 被转换为逻辑起点 (0,0)。

Terrain 的 terrain_type、height、move_cost、passable、concealment 会进入 GridManager。

## 3.2 地图、单位与选择系统同步

HexGridRenderer 与 UnitRenderer 增加 source_tilemap 和 used_rect 参考。地图画面、单位位置、鼠标点击与悬停坐标使用同一套等距换算，解决此前重复绘制两份地图、上方地图不能移动以及单位无法选中的问题。

## 3.3 摄像机操作

W/A/S/D：以约 420 像素/秒移动地图视图。

鼠标滚轮：缩放地图；代码限制有效缩放区间，避免地图缩到不可操作或过度放大。

窗口尺寸变化时重新计算地图适配比例和偏移。

地图图层与单位渲染器同时接收摄像机偏移和缩放，维持点击坐标一致。

## 3.4 悬停坐标显示

计划阶段读取鼠标所在地图格，并在左上角状态区域显示玩家坐标。显示格式统一为数字 (X,Y)，地图宽度不受 26 格或英文字母数量限制。

# 4. 回合阶段控制修改

## 4.1 提前结束计划阶段

新增“提前结束计划”按钮。计划阶段仍保留 60 秒上限，但玩家完成命令后可以立即锁定双方命令并进入沙盘演绎。按钮和倒计时统一调用 _finish_planning()，避免出现两套状态切换流程。

## 4.2 跳过演绎阶段

进入演绎阶段后，同一按钮切换为“跳过演绎”。点击后将 execution_skip_requested 设为 true。如果所有动作已经完成，立即进入回合结算；如果仍有单位移动或攻击，则等待 TurnManager 报告 execution_actions_finished，再安全结束演绎。

安全原则  跳过演绎只跳过剩余等待时间，不会在移动、攻击或伤害结算中途强制切断动作。

## 4.3 界面状态

| 当前阶段 | 按钮文字 | 行为 |
| --- | --- | --- |
| 计划阶段 | 提前结束计划 | 锁定命令并进入演绎 |
| 演绎阶段 | 跳过演绎 | 动作完成后进入结算 |
| 其他阶段 | 隐藏 | 避免误触发状态切换 |

## 4.4 当前时间规则

计划阶段：最长 60 秒，可提前结束。

演绎阶段：最长 30 秒，可请求跳过剩余等待。

两段时间均为上限，不再要求玩家必须等待计时器归零。

# 5. 主要文件修改记录

| 文件 | 本阶段职责/修改 |
| --- | --- |
| scripts/MainScene.gd | 关卡加载、地图提取、摄像机、悬停坐标、阶段按钮、输入处理 |
| scripts/core/GameManager.gd | 运行时地图注入；计划提前结束；演绎安全跳过 |
| scripts/core/TurnManager.gd | 提供演绎动作完成状态，配合安全结算 |
| scripts/core/GridManager.gd | 等距地图尺寸、地块属性和坐标转换 |
| scripts/levels/GridMarker2D.gd | 地图坐标驱动 Marker 位置；玩家坐标输出 |
| scripts/ui/HexGridRenderer.gd | 读取设计 TileMap，统一地图偏移与缩放 |
| scripts/ui/UnitRenderer.gd | 单位位置改为参考设计 TileMap |
| scenes/MainScene.tscn | 主场景节点与渲染结构调整 |
| scenes/levels/level_01.tscn | 第一关 Terrain、Decorations、Markers 与实际地块 |
| resources/tilesets/isometric_terrain.tres | 等距图集、Terrain Set 与五个自定义数据层 |
| assets/terrain/isometric_tileset.png | 2.5D 等距像素地块素材 |
| project.godot | 项目输入、窗口与主场景配置 |

## 5.1 命名上的过渡状态

部分脚本仍使用 HexGridRenderer、HexPathfinding 等旧名称，但实际地图方向已经改为等距四边形。本阶段优先保证功能连续，没有立即大范围重命名，避免引发引用丢失；后续应集中清理。

## 5.2 设计文档与美术参考

《Silent_Reckoning·1987_关卡细化设计》已输出 V1.1 地图同步版。修改包括：场景化地图制作、纯数字坐标、五级高低差、Terrain/Decorations/Markers 分层、阶段提前结束，以及第一关 2.5D 地图布局参考图。该 V1.1 是文档修订号，不改变游戏工程暂定版本 V0.2。

# 6. 验证结果

## 6.1 运行验证

使用 Godot 4.7.1 stable 进行无窗口启动检查。项目能够完成脚本加载、子系统初始化、第一关场景读取、地图初始化、双方单位生成和起始手牌抽取。

| 检查项 | 结果 | 证据 |
| --- | --- | --- |
| 设计关卡加载 | 通过 | 读取 level_01.tscn |
| 地图范围 | 通过 | 28×21，原始起点 (-10,-17) |
| 核心子系统 | 通过 | AI、战斗、移动、卡牌、士气、EMI、胜负判定均初始化 |
| 第一关单位 | 通过 | 华约 6 个单位，北约单位正常创建 |
| 起始卡牌 | 通过 | 起手调整为 7 张 |

## 6.2 本次验证边界

无窗口测试证明项目能够启动和初始化，但不能替代人工检查鼠标选择、WASD、滚轮与按钮视觉反馈。

尚未完成完整 8 回合自动对局，也未覆盖所有卡牌和随机事件组合。

地图碰撞、不同兵种涉水和五级高度收益仍需关卡内逐项验收。

# 7. 已知问题与后续建议

| 问题 | 说明 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| 版本号不一致 | project.godot 仍显示 1.0，GameManager 仍打印 v1.0.0；应统一改为 0.2.0，并明确 build 编号。 | 高 |
| 旧 Hex 命名残留 | HexGridRenderer、HexPathfinding 等名称与当前等距四边形方向不一致。 | 中 |
| TileSet 数据清理 | 部分 terrain_type 文本含多余引号或空格，当前由脚本清洗；应在资源中统一为标准值。 | 中 |
| Marker 数量不足 | level_01.tscn 当前只看到 WPSpawn_01；需补齐北约出生点、胜利点和双方指挥中心。 | 高 |
| Decorations 为空 | 等待统一素材后再绘制，但必须保持装饰不直接决定通行逻辑。 | 低 |
| 地图规则未完全落地 | 高度 -2 至 +2 已有字段，仍需把视野、射程、隐蔽和移动代价逐项接入并测试。 | 高 |
| 缺少自动测试 | 当前主要依靠运行日志和人工操作，建议增加坐标转换、地图提取和阶段切换测试。 | 中 |

## 7.1 下一开发日建议顺序

先把项目显示版本统一为 V0.2.0，并建立可回滚的版本备份或 Git 提交。

在第一关补齐全部 GridMarker2D，并确认玩家坐标与单位初始坐标一致。

逐格校正 terrain_type、height、move_cost、passable、concealment，清除多余引号与空值。

人工验证单位选择、移动、悬停坐标、WASD、滚轮、计划结束和演绎跳过。

将第一关高地、洼地、道路和水域的实际效果接入视野、攻击距离和路径成本。

确认第一关可从开始完整运行至胜利或失败，再进入新兵种、美术装饰和第二关制作。

V0.2 验收定义  第一关地图能够由设计师独立修改并保存；运行后地图、Marker、单位、悬停坐标与点击选择一致；摄像机可操作；计划和演绎可提前结束；至少完成一局从开场到胜负结算的人工测试。